Relatório Diário GBNFe

Goiânia, 6.2.2012

Trataremos cada entidade como:

- GB Informática como: GB.

- O programador como: Desenvolvedor Edson.

- Sistema NFe: GBNFe.

**Rotinas Diárias:**

1.2.2012 – Pela manhã foi iniciada a instalação configuração do delphi7 os componentes e feito os primeiros testes de compilação em uma nova versão atualizada, essa atualização apresentou instabilidade que foram corridas até não haverem mais inconsistências pendentes. No período da tarde foram iniciadas os melhoramentos conforme proposta elaborada no fluxograma.

- Procedures SQL que sofreram alterações: (SP\_ler\_nfe\_textos)

De 🡪 set @dir = ‘C:\Sistemas\NFe\Txt\’

Para 🡪 set @dir = ‘C:\SISTEMAS\GBNFe\Txt\’

- Arquivo (\_conexão.ini): Foi criado esse arquivo no diretório corrente dos Src de desenvolvimento com as linhas: (1 user name=sa) e (2 password=), para que o sistema GBNFe não apresentasse erros na compilação.

- Nesse mesmo dia foram iniciadas muitas outras correções de estéticas e comando internos todos nomeados e discriminados iniciados com o seguinte texto: (/// By Edson Lima...).

Dia 2.2.2012 – Foi criado varias procedures para funcionamento e acionamento automático de dados internos como os dados do emitente e destinatários para esses dados aparecessem automaticamente ou de forma mais clara pro operador, principalmente em substituição aos botões de atualização.

Dia 3.2.2012 – Nesse dia foram dadas continuidades no processo de alteração e aprimoramentos. Houve a proposta de modificar a forma de apresentação das NFe’s nas telas, sendo ordenadas de outra forma com o código de série, data e numero da nota, para isso foram modificadas algumas procedures SQL são elas: (sp\_nfe\_transmitidas) (sp\_nfe\_a\_serem\_geradas) as linhas alteradas e inseridas estão nomeadas com: (/// By Edson Lima...)

PROPOSTA

Para até sexta-feira ou antes continuar as adaptações de ordenamento com modificações nas procedures SQL (sp\_nfe\_canceladas), (sp\_nfe\_em\_contingencia) e (sp\_nfe\_inutilizadas), e criar outra forma de busca de NFe pelo nome do Destinatário.

Inserir processos de busca de FNe pelo nome do destinatário e filtragem por período nos itens Canceladas e Inutilizadas respectivamente.

**Conclusão:**

Estou certo que essas modificações irão melhorar muito o desempenho desse aplicativo, proporcionando ao usuário final mais comodidade e ações eficientes voltado para o lado onde se precisa de rapidez e segurança