**ROTEIRO DE DESENVOLVIMENTO**

Utilizaremos uma tabela para que seja seguida um cronograma de desenvolvimento para cada um dos seguintes sistemas GBNFe e GBCTe respectivamente, disposto em uma tabela dinâmica agrupada em série.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SISTEMAS | ASSUNTOS | HORA DO DIA | DATA PROVÁVEL DA CONCLUSÃO |
| GBNFE | Elaboração de relatórios e comunicados (nos dias que não tiver será usado para atendimento de clientes com urgência ou desenvolvimento no gbnfe) | 08h às 09h | Permanente |
|  | Mudança de BDE p/ ZEOS |  | CONCLUIDO |
|  | Carta de correção | 09h às 12h | 23 a 30/08/2013 |
|  | Manifestação do Destinatário | 09h às 12h | 13/09/2013 |
|  | Consulta nfe destinadas | 09h às 12h | 20/09/2013 |
|  | Acompanhamento de informações junto ao site da SEFAZ. (nos dias que não tiver será usado para atendimento de clientes ou desenvolvimento no gbcte) | 17h às 17:30h | Permanente |
|  | Operação de Backups | 17:30h às 18h | Permanente |
|  | Atendimentos eventuais de suporte (GBNFe) e ajuda para setor de suporte | Todo o dia | Permanente |
|  |  |  |  |
| GBCTe | Mudança de BDE p/ ZEOS | 14h às 17:30 | 16/08/2013 |
|  | Excluir os arquivos da pasta resp na entrada | 14h às 17:30 | CONCLUIDO |
|  | Gravação na consulta de CTe | 14h às 17:30 | 23/08/2013 |
|  | Correção do Status | 14h às 17:30 | 23/08/2013 |
|  |  |  |  |
|  | \* na sexta-feira reduz uma hora no período da tarde. | | |

**Edson Lima.**